Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2143—2021

代替Q/SYRD－203.31－2020

物资采购管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理职能	1

4 管理内容与要求	1

5 附录	3

附录 A （资料性附录）单一来源物资采购申请表	4

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-203.31-2020《物资采购管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-203.31-2020。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司采购部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-203.31-2020《物资采购管理标准》    起草人：陈文新  李  越

物资采购管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）物资采购的管理内容、职责及其他相关要求等。

本标准适用于盛源热电各类物资采购工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

司发（2017）109号  《第一师电力有限责任公司物资采购管理办法》

司发（2017）94号   《第一师电力公司合同管理办法（试行）》

- 管理职能

  - 采购部是物资采购管理的归口部门，负责盛源热电所需物资采购工作。

- 管理内容与要求

  - 采购计划的管理

    - 采购计划的编制

      - 一般消耗性材料由需求部门编制需求计划；专项工程所需的一般消耗性材料计划由设备管理部负责审核；工器具由需求部门提出申请，并经分管生产的副经理批准；设备管理部门编制专项大宗材料需求计划，并经分管生产的副经理批准。

      - 采购部接到按规定程序批准的物资需求计划后，负责核实计划的项目、费用以及手续是否齐全。审查核实需求物资的名称、型号、规格、数量等。

      - 因项目变动或设计变更需调整物资需求计划时，物资需求部门应重新编制物资采购计划。

    - 订货后尚未交货的物资，需求部门要求变更物资规格、型号、数量或退货时，须经分管生产、经营副经理审核同意，采购部应积极联系供应商，协商调整供货或退货。

    - 未按本标准的规定，提出物资采购申请的，不予采购；特殊情况下，计划外急用物资的采购应遵循到货时间优先的原则，必须按以下程序办理：物资需求部门提出 → 采购部领导审核同意 → 分管副经理批准 → 采购部领导落实采购 → 物资需求部门领用 → 3天内，物资需求部门补办物资审批、领用等有关手续。

  - 采购申请的审批

    - 单个或单批次物资采购估算费用在3万元以下的，由物资需求部门填写《物资采购申购单》，物资需求部门领导审核、采购部审核，厂分管领导批准。

    - 单个或单批次物资采购估算费用在3万元以上10万元以下的，由物资需求部门填写《物资采购申购单》，物资需求部门领导审核、采购部审核，厂分管领导审批，厂经理批准。

    - 单个或单批次物资采购估算费用在10万元以上的，由物资需求部门提交书面请示报告，经厂级审批完成后上报一师电力公司发电技术部审批，一师电力公司分管领导批准。

  - 采购方式的选择

    - 通用件采购从盛源热电入围供应商中购进，货比三家、比质比价、择优选择。

    - 专用件、进口件、特殊件及特种设备或项目物资的采购根据实际情况可采用单一来源采购、询价采购、竞争性谈判、招标采购等方式进行采购。

      - 单一来源采购：是指物资采购部门根据物资特性向物资设备生产厂家直接购买的方式。适用于：只能从唯一供应商处采购的、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的、必须保证原有采购项目一致性的。单一来源采购，需由物资需求部门提交《单一来源物资采购申请表》，经厂分管领导、厂总经理审核批准后，交由采购部进行采购。

      - 询价采购：是指物资采购部门根据单项（包括单批次）采购金额在5万元以下，可对三个以上（不少于三家含三家）的供应商提供的报价进行比质比价，在确保质量的前提下进行采购方式。适用于：采购物资的规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小、抢修及需要供货周期比较短的急需材料、采购量非常小，无法进行竞争性谈判的。

      - 竞争性谈判采购：是指物资采购部门根据单项（包括单批次）采购金额在5万元（含）以上10万元以下，由物资采购部门会同纪检、设备部、运营部、质安部、财务部及物资使用部门对三个供应商（含三家）就采购事宜进行谈判的采购方式，谈判小组成员的专业人数不得少于成员总人数的三分之二，原则上在同等型号和质量符合要求的情况下必须选择最低价。适用于：招标后没有供应商投标或者没有合格的供应商，重新招标且二次流标、技术负责或者性质特殊，不能确定详细规格的、采用招标所需时间不能满足生产需求的、不能事先计算出价格总额的、关键部位的材料设备采购。

      - 招标采购：是指物资部门根据企业自筹资金的单项采购金额在10万元（含）以上的，采取邀请招标或公开招标方式进行采购。邀请招标适用于：设备物资材料技术复杂或有特殊要求的，符合条件的投标人数量有限、设备物资材料因受自然条件，地域条件影响供货周期约束的、如采用公开招标所需费用占物资设备比例较大的、因二次公开招标，报公司申请邀请式招标的、适用于企业自筹资金。公开招标适用于：适用于一切采购项目，是政府采购的主要方式、国债及国家资金项目必须进行公开招标。

    - 采购部负责公司物资供应商大名单目录（供应商大名单目录必须经公司批准、公布）的动态管理，对供应商业绩和信誉进行分析、评估，形成可靠的物资供应商网络，逐步建立稳定的相互信赖的供求关系，不合格的供应商及时向公司项目物资部提出，作为下一年度供应商入围的评价依据。

    - 选择、确定供应商应采取多家竞争、货比三家、比质比价、优胜劣汰、综合评价、择优录取、诚实信用的原则。

    - 采购部组织对供应商的市场和资信调查 →  对供应商的资质、质量、价格、服务、信誉等进行评估 → 会同有关部门编制供应商大名单草案，报盛源热电批准 → 形成盛源热电供应商大名单目录。

    - 进行招标投标的通用物资采购项目，供应商的选择和确定程序：物资需求部门、采购部从盛源热电批准的入围供应商短名单中选择 →经招投标领导小组审核通过后在招标投标领导小组的领导和监督小组的监督下，采购部行使招标投标工作小组的职能，组织招标投标或议标 → 评标议标小组提出中标供应商的建议 → 招标投标领导小组会议确定中标供应商 。

    - 可不进行招标投标的通用物资采购项目，供应商的选择和确定程序：物资需求部门、采购部从公司批准的入围供应商短名单中选择（一般不少于3家）或招标投标领导小组确定供应商短名单→ 采购部组织物资需求部门、财务部和综合事务部纪检等部门相关人员与供应商分别进行商务谈判 → 综合评价、择优选择供应商 → 招标投标领导小组会议确定中标供应商。

    - 零星、小额的物资采购，由采购部统一安排到经盛源热电批准择优定点的供应商短名单目录内的供应商处采购；特殊情况的采购，须经分管副经理批准。

    - 实行集中采购、批量采购、定点采购，尽量减少零星采购、急件采购，严禁随意采购、计划外采购、人为地分散采购等做法。

    - 综合事务部（纪检监察）负责对采购活动的监督与审计。

  - 采购管理

    - 物资管理人员必须熟悉市场营销规则和物流信息，了解并掌握发电企业生产经营活动所需物资的性能、用途、型号、规格、质量等级等专业知识。

    - 采购人员根据批准的采购计划，负责采购；采购前，必须核实所采购物资的型号、规格、数量、质量标准等数据。

    - 可以在本地采购的物资，应在接到物资需求计划并进行库存平衡后的当日或次日采购；需在外地采购的物资，物资需求计划应于使用前20－30天提交；生产经营活动急需的物资，采购部应随时安排采购；采购、交货信息应及时反馈。

    - 计划检修用的进口或重大国产化备品配件的物资需求计划应于使用前6个月提交；一般性国产材料、备品配件的物资需求计划应于A修前3个月、B修前2个月、C修前50天提交。

    - 采购的物资到货后，送货单交仓库保管员办理待验收手续，同时应及时联系物资申购人员协同仓库保管原进行到货质检验收，验收合格物资仓库保管员办理验收入库。

    - 物资采购必须坚持先制造厂家，先批发后零售，先近后远，先定点后一般，比质比价，比售后服务，价廉质优的原则；招投标领导小组会议时物资采购价格需进行历年采购价格的对比，对于首次采购的物资需与其他同类型电厂的采购价格进行横向对比，给招投标领导小组提供参考依据；杜绝采购假冒、伪劣产品。

    - 因物资采购情况特殊，采购人员要求物资需求部门派员协助的，须经厂家领导批准，并按规定办理有关手续后，方可外出采购。

    - 采购员对未经批准的物资需用计划，盲目订购，或虽有计划而漏订、漏购、错订、错购的，由本人承担责任并负责处理，该退货的必须退货，需重新采购的必须重新采购。同时视经济损失的大小，给予相应的经济处罚或行政处分。

    - 采购员在提货或押运时，要核对实物与发货单是否相符，包装是否完好，物资名称、型号、规格、数量、以及收货单位是否准确无误；要保证物资按质、按量、按时并完整到库。若发现问题，随时做好记录，并及时与供应商和运输商联系处理。

    - 采购的物资应有产品合格证、材质证明、生产许可证、出厂时间、说明书、合同书、价格表等作为验收凭证，验收合格后(返修件应有证明资料），应妥善保管。

    - 采购部必须建立物资采购台账，详细记录采购物资的到货日期、数量、价格和验收等情况。

    - 属于固定资产的物资，到货后的验收、登记应按盛源热电的规定执行；危险品的采购按公安部门的有关规定办理，定点存放，专人保管、发放。

    - 采购部负责向盛源热电“厂务公开”的管理部门提供物资采购招标投标、市场价格、买卖合同履行、物资库存等经营活动方面的信息，实行阳光采购。

- 附录

- 附录 A（资料性附录）单一来源物资采购申请表

(资料性附录)

单一来源物资采购申请表

  - 单一来源物资采购申请表

表号：2143-01                                           No:

| 采购物资名称 |  |
| --- | --- |
| 采购物资生产厂家、品牌及规格型号 |  |
| 采购内容、范围 |  |
| 单一来源 采购理由 |  |
| 会签栏 |  |
| 申购部门 |  |
| 纪检人员 |  |
| 副总工 |  |
| 生产副总 |  |
| 厂主要领导 |  |

_________________________________